Relatório de Reuniões

Esse documento é destinado a relatórios de nossas reuniões e encontros. Não serão apresentados detalhes de todas as reuniões, apenas breves relatórios de reuniões importantes que tivemos ao longo do projeto.

02/07/2025

Objetivo: Definir a estrutura do banco de dados do projeto interdisciplinar, discutir responsabilidades entre 1° e 2° ano e iniciar o planejamento técnico do chat-bot.

✅ Resumo e Decisões

- Estrutura inicial do banco PostgreSQL discutida e parcialmente modelada.

- Equipe do 2° ano de dados será responsável por propor a arquitetura inicial do chat-bot para geração de análises específicas.

- 1° ano focará na implementação do banco relacional; 2° ano integrará com IA e tecnologias não-relacionais (Redis, MongoDB, AWS).

- Definida a meta de integrar ao menos 4 tipos de bancos de dados no projeto completo.

🧠 Ações Prioritárias

| Ação | Divisão | Prioridade | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finalizar modelagem das tabelas principais (PostgreSQL) | 1° ano | Alta | Em andamento | Usar estrutura apresentada na reunião como base |
| Propor estrutura inicial do chat-bot e integração com sistema | 2° ano - Dados | Alta | Pendente | Considerar fluxo de entrada/saída para geração de análises |

🗃️ Pontos para Reunião Seguinte

| Tópico | Encaminhamento Esperado |
| --- | --- |
| Validação da estrutura do banco relacional | Revisar modelo com base nos ajustes feitos pós-reunião |
| Progresso na arquitetura do chat-bot | Apresentar proposta inicial e dúvidas técnicas |
| Discussão sobre integração entre tecnologias | Planejar responsabilidades entre os grupos para evitar sobreposição |

📌 Anotações Extras

- Estrutura do banco será usada como referência para múltiplas tecnologias.

- Equipe do 2° ano terá maior liberdade de escolha nos bancos não-relacionais, desde que atenda às exigências do projeto.

08/07/2025

Objetivo: Avançar na modelagem do banco de dados, discutir o papel do chatbot nas análises, revisar o protótipo no Figma e iniciar o planejamento de organização nos repositórios e ferramentas.

✅ Resumo e Decisões

- Avanço na modelagem de partes específicas do banco relacional.

- Discussão aprofundada sobre as análises a serem geradas pelo chatbot.

- Equipe de dados do 2° ano continuará avaliando possibilidades e tentará trazer uma proposta na próxima reunião.

- Protótipo atualizado no Figma apresentado pelo 2° ano de desenvolvimento; 1° ano contribuiu com sugestões de melhorias.

- Início da discussão sobre a estruturação da equipe e uso de repositórios no Git e ClickUp.

🧠 Ações Prioritárias

| Ação | Divisão | Prioridade | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuar modelagem do banco de dados | 1° ano | Alta | Em andamento | Focar nas tabelas ainda pendentes |
| Trazer proposta para análise via chatbot | 2° ano - Dados | Alta | Pendente | Avaliar viabilidade técnica e escopo |
| Aplicar ajustes no protótipo Figma | 2° ano - Dev | Média | Em andamento | Considerar sugestões feitas pelo 1° ano |
| Definir organização de repositórios e fluxo no ClickUp | Todos | Média | Em discussão | Iniciado na reunião; será aprofundado na próxima |

🗃️ Pontos para Reunião Seguinte

| Tópico | Encaminhamento Esperado |
| --- | --- |
| Proposta de análise via chatbot | Apresentação de uma estrutura funcional inicial |
| Reorganização dos times e ferramentas | Definir responsáveis e estrutura dos repositórios e tarefas |
| Verificar acessos | Certificar que todos da equipe tem acesso a todas as plataformas |

📌 Anotações Extras

- As decisões sobre ferramentas e repositórios afetarão diretamente o fluxo de trabalho e integração entre equipes.

- A versão atual do protótipo no Figma servirá de base para testes iniciais de usabilidade e interface.

- A integração entre banco e chatbot deverá considerar a flexibilidade das fontes de dados e o tipo de análise desejada.